### PRY01. Gobierno SOA FNA: dominio de aplicaciones y servicios

#### Objetivo

Definir y vigilar las relaciones entre las áreas de negocio, que para este proyecto son la vicepresidencia de operaciones y la vicepresidencia de crédito del FNA; definir y vigilar la implementación y diseño de las soluciones SOA, servicios y herramientas de software, en cumplimiento de la nueva arquitectura de referencia 2.0 del FNA. Este gobierno SOA debe asistir en la aplicación y ejecución de un estándar de implementación, observación y puesta en marcha de dichas soluciones.

#### Alcance

* Crear e institucionalizar el comité de gobierno SOA del FNA
* Definir los roles y responsabilidades para la instalación del comité
* Elaborar los lineamientos, políticas y procesos de gobierno SOA del FNA
* Medir las decisiones de gobierno sobre la arquitectura y el proceso de desarrollo de soluciones SOA

#### Actividades

1. Generar lineamientos y políticas de gobierno SOA
2. Aplicar y fortalecer gobierno SOA en el FNA
3. Relacionar el gobierno SOA con gestión de modelos y repositorio de arquitectura del FNA
4. Medir las decisiones de arquitectura y del proceso de desarrollo de las soluciones SOA

#### Fases y Entregables

* Fase 0. Definición
  + PR01. Detalle de los ítems de arquitectura impactados por el proyecto
  + PR01.1. Aprobación de inicio y personal FNA asignado Gobierno SOA
* Fase 1. Definición gobierno
  + PR02. Detalle de los recursos, herramientas, roles, responsabilidades y participantes
  + PR03. Diseño de los procesos y responsabilidades del comité de gobierno
* Fase 2. Ejecución gobierno. Incremento 1
  + PR04. Definición de roles y responsabilidades y selección e instalación del comité
  + PR05. Procesos de mejoramiento de diseño y vigilancia de riesgos técnicos
* Fase 3. Ejecución gobierno. Incremento 2
  + PR06. Modelos actualizados de los ítems de arquitectura impactados por el proyecto
* Fase 4. Integración gobierno
  + PR07. Métricas de efectividad del gobierno

#### Plazo de Ejecución

3 meses, iniciado a partir del mes de mayo del 2023 (ver Plan de Ejecución PRY01, más adelante).

#### Impacto / Beneficio

* Lineamientos claros, libres de ambigüedad que permitan guiar y medir la evolución de la arquitectura SOA 2.0 en la organización
* Fuente única de planeación y control de las soluciones de software del FNA
* Vigilancia del cumplimiento de los niveles de servicio de las soluciones SOA​

#### Actores

* Comité de gobierno del FNA
* Oficina de arquitectura FNA
* Comité asesor

#### Consideraciones

* MEGA: depósito centralizado de arquitectura del FNA
* Depósito documental
* Herramientas de gestión de arquitectura
* Herramientas de gestión de proyectos de tecnología